广东以色列理工学院

南北校区班车站点改造项目（第二次）

校内自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	6

第三部分： 投标文件格式	7

附件1：投标函（格式）

附件2：法定代表人证明书（格式）

附件3：法定代表人授权书（格式）

附件4：报价表/开标一览表（格式）

- 采购需求书

一.项目概况

为改善师生的候车环境，我校计划对广东以色列理工学院南校区2号门门房进行改造，并在北校区正门及南校区9号门安装候车棚。

二.项目基本情况

- 项目名称：广东以色列理工学院南北校区班车站点改造项目（第二次）

- 建设单位：广东以色列理工学院

- 建设地点：汕头市金平区广以路66号和大学路241号

- 建设内容：

（1）将南校区2号门门房改造为集行人通道，保安室和班车候车室的多功能房。

（2）在北校区正门，南校区9号门制安51.75㎡的候车棚，以钢结构作为主体，以膜结构作为顶棚。包括车棚基础部分、主结构部分、防雷检测部分等。（详见附件参考工程量清单，施工图和效果图。）

- 项目招标控制价：人民币13万元（含税）。

- 项目工期：合同签订且在采购人确认进场后30个日历日。

- 承包方式：总价包干。(附件提供的工程量清单仅供投标人参考，不作为最终结算依据。投标人应自行踏勘现场，仔细阅读施工图纸，结合自身施工方案自主测算并报出完成本项目全部工作内容所需的总价。除采购人书面要求的设计变更外，中标总价在实施期间不因任何因素而调整。)

- 工程要求：本次采购服务中标人需根据招标公告要求及采购人所提供的参考工程量清单、图纸（如有）等招标资料，并结合现场实际情况，提供合法合规的施工方案，经采购人确认后，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。

- 工程质量要求：达到国家现行施工验收评标准合格等级，满足用户使用需求。

- 质保标准：本工程质量保证期为2年，自项目最终验收合格之日起计算。

- 报价要求：投标总价应包含为完成该项目全部工作内容所需的人工、材料、机械、管理、利润、验收、税金、保险等一切费用。采购人不再支付任何额外费用。

- 付款方式：（1）合同签订后，采购人向成交供应商支付金额为合同总价款（扣除暂列金）30%的预付款。（2）完成工程建设内容的100%且经采购人验收合格后，若经采购人与成交供应商双方确认该项目施工过程中没有发生引起合同价款调整的增减项，则采购人在15个工作日内一次性付清至合同总价款（扣除暂列金额）的100%；若经双方确认该项目施工过程中发生引起合同价款调整的增减项，则采购人在验收通过后并根据校内相关规定进行审核后15个工作日内一次性付清至审核价款。（3）工程结算价款的3%作为本工程的质量保证金，成交供应商需在采购人支付尾款前汇付至采购人账户。质保期内，若出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后5个工作日内免费修复。成交供应商逾期或拒绝修复的，采购人有权自行或委托第三方修复，所发生的合理费用有权从质量保证金中直接扣除。质量保证期届满且无未解决的质量问题（或已扣除相应修复费用）后15个工作日内，采购人将质量保证金无息退还给成交供应商。（4）成交供应商每次申请付款前，均须向采购人提供等额有效的增值税发票。否则，采购人有权顺延支付相应款项，且不承担违约责任。

- 三.合格投标人的资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供投标截止时间前6个月内由基本开户行出具的资信证明或经会计师事务所审计的最近1个年度的财务审计报告；成立不足一年的企业，可提供承诺函说明）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税票、完税凭证等、依法免税则提供相应证明材料）。

2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（如社保缴费发票、税务系统打印的缴费凭证等，依法无需缴纳的提供相应证明材料）。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，若招标人查询结果与投标人提供的截图不一致，以招标人于投标截止时间当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（以投标函形式提供承诺）

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（以投标函形式提供承诺）

- 投标人须具有建筑工程施工总承包三级（或以上）资质，或建筑装饰装修工程专业承包二级（或以上）资质。（需提供相关证明复印件）。

- 具有有效期内的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。（需提供相关证明复印件）

- 项目负责人需具备相应专业注册建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（B类）。（提供人员对应证书复印件及投标人为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）

- 供应商拟投入的专职安全员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。（提供人员对应证书复印件及投标人为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。（以投标函形式提供承诺）

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（以投标函形式提供承诺）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（以投标函形式提供承诺）

- 投标人已按招标公告要求成功报名。（由招标人核实）

- 评标办法

  - 概述

以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，满足招标文件全部实质性要求且报价最低者中标。

注：1.该招标文件中标"★"的条款要求（如有），需单独提供承诺函承诺按要求完成，及提供相关证明文件或资料。格式自拟。

2.招标文件所要求的证书、资质等各类证明材料，如需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的按无效材料处理。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

详见第一部分“合格投标人的资格要求”。

（二）符合性审查

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目采购需求书带★条款的实质性要求。 |

【注：评标小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、工期、质保期等核心条款）。投标人拒绝澄清或澄清后仍不符合要求的，按无效投标处理。】

（三）价格评审：

在通过资格审查和符合性审查的投标人中，评标小组按投标人报价由低到高进行排序。

（四）定标和授标：

- 在通过资格审查和符合性审查的投标人中，报价最低者被推荐为第一中标候选人。若出现报价相同的情况；由评标小组现场采用随机抽签或投票决定。

- 若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。

- 评标结束后，中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标人存在以下情形之一的，取消中标资格：

- 围标、串标、欺诈等违法违规行为；

- 被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结状态。

上述情形在评标阶段发现的，按无效投标处理；在中标结果公示阶段发现的，取消中标候选人资格；在公示期满后发现的，招标人有权取消中标资格并依法追究相关责任。

- 投标文件格式

投标人需按下列要求提供投标文件（需加盖单位公章和骑缝章）：

  - 投标文件目录（注明各投标资料页码）

  - 投标函（按附件1格式提供）；

  - 投标人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（按附件2和附件3格式提供）；

  - 关于合格投标人的资格要求的证明材料；

  - 带“★”特别条款或要求的承诺函及相关资料（若有）

  - 报价表/投标一览表（按附件4格式提供）。

  - 分项报价表（格式自拟或参考工程量清单编制）；

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院南北校区班车站点改造项目（第二次）”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的                                      招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件4

报价表(开标一览表)

项目名称：

货币单位：元/人民币

| 序号 | 报价内容 | 投标价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：￥ |
| 总价 | 小写：￥ 大写：人民币 元 |  |
| 备注： 1. 投标总价应包含为完成该项目全部工作内容所需的人工、材料、机械、管理、利润、验收、税金、保险等一切费用。采购人不再支付任何额外费用。 2. 投标总价超过项目招标控制价为无效投标。 |  |  |

投标人名称:（盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日